国家（市）级大学生创新训练项目

申报书

项目名称： 面向复杂工业环境的轮足机器人自主巡检和物资搬运系统

所在学院：       本科生院

申 请 人：        李仕平

联系电话：      13632986981

指导教师：        孙园喜

本科生院 制

填写说明

1、本表填写内容必须与事实相符，逐项认真填写，表达准确严谨。空缺项要填“无”。

2、报告书填写内容应言简意赅，思路清晰，论证充分，字迹清楚，一律用计算机输入打印。

3、“项目开展支撑平台”指支撑本项目开展的国家级和省部级重点实验室（中心、平台等）、教学实验中心（实验室）、科研实验室等，表中填写有关实验室名称，可以多个。

4、需签字部分由相关人员以黑色钢笔或水笔签名。均用A4纸双面打印，于左侧装订成册。

5、格式要求：

（1）文中小标题为四号、仿宋、加黑；

（2）栏内正文为小四号、仿宋。

（3）栏内正文1.5倍行距。

| 项目名称 |  |  | 面向复杂工业环境的轮足机器人自主巡检和物资搬运系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目起止时间 |  |  | 2025年 12月 — 2026年 12 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所属学科 |  |  | 一级学科代码及名称 |  |  | 二级学科代码及名称 |  |  |  | 三级学科代码及名称 |  |  |  |
|  |  |  | 0808 自动化类 |  |  | 080803T机器人工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目开展支撑平台 |  |  | 本科生院学生交叉创新中心机器人实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目申请经费 |  |  | 元（不超过10000元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目来源 （可多选） |  |  | 国家级和省部级重点实验室（中心、平台等）支持申报项目 教师科研项目转化 交叉学科创新项目 基于前期研究实践成果、继续深入研究实践的创新项目 教师发布课题 学生承担社会、企业委托项目等 学生自拟 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人之前参与大学生科研训练（SRTP）项目情况 |  |  | 李仕平，团队成员，CQU-SRTP-20240825，虚拟校园的智能化创建，2024年立项，良好结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目成员之前参与大学生科研训练（SRTP）项目情况 |  |  | 1. 高浩博，团队成员，CQU-SRTP-20240825，虚拟校园的智能化创建，2024年立项，良好结题； 2. 蒋德行，团队成员，CQU-SRTP-20240100, 基于GOTHIC软件的PASE台架数值建模和分析，2024年立项，合格结题； 3. 王佳睿，团队队长，CQU-SRTP-20240753 ，焊接专用大模型，2024年立项，结题合格; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成员（含项目申请学生） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 学 号 |  |  | 学院 |  |  | 年级专业班 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 李仕平 |  | 20242297 |  |  | 机械与运载工程学院 |  |  | 2024级机电01班 |  |  | 13632986981 |  |  |
| 高浩博 |  | 20240635 |  |  | 计算机学院 |  |  | 2024级计卓01班 |  |  | 13883200766 |  |  |
| 王佳睿 |  | 20240789 |  |  | 计算机学院 |  |  | 2024级计卓01班 |  |  | 15923905780 |  |  |
| 蒋德行 |  | 20242295 |  |  | 机械与运载工程学院 |  |  | 2024级机电01班 |  |  | 17830027045 |  |  |
| 主要指导教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 工号 |  |  | 职 称 |  |  | 学 院 |  | 研究方向 |  |  | 联系电话 |
| 孙园喜 | Y0519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、项目内容概述

| 主要研 究内容 (限200字内) | 旨在开发一套面向大型厂房、建筑工地等复杂工业环境的轮足机器人智能系统。研究内容主要包括：1. 研究融合激光雷达与视觉的动态SLAM技术，实现机器人在动态、非结构化环境中的精准定位与地图构建；2. 研究基于深度学习的环境感知与地形分析技术，实时识别动态障碍物与可通过性区域；3. 设计自适应路径规划器，融合地形与动态信息，实现轮式/足式模式的自主决策与切换；4. 完成“巡检”与“物资运送”双功能的软硬件系统集成与场景演示。 |
| --- | --- |
| 项目研究难点及创新点 | 难点： 1.动态环境下的SLAM鲁棒性：在存在移动人员及机器人自身剧烈运动（越障时）的情况下，保持定位不丢失。 2.地形通过性的实时精准判断：快速准确地区分可滚动平地、需跨越的台阶及不可通过区域。 3.复杂运动下的系统集成：将感知、决策、控制模块在轮足平台稳定集成，确保整体系统可靠运行。 创新点： 1.提出一种面向轮足机器人的场景自适应SLAM方法，结合自身运动状态过滤动态干扰，提升在工业环境中的稳定性。 2.设计一种融合地形语义与动态障碍物预测的分层路径规划策略，实现安全、高效、平滑的自主导航。 3.在轮足平台上实现“巡检-运送”双模功能的集成应用，为复杂工业场景提供多功能解决方案。 |

二、项目组成员分工

| 姓名 | 主要承担项目研究内容 |
| --- | --- |
| 李仕平 | 负责顶层任务决策、系统集成联调与硬件控制。 |
| 高浩博 | 负责实现鲁棒的多传感器融合SLAM，为系统提供精准的定位与静态地图。 |
| 蒋德行 | 负责仿真环境搭建与自适应路径规划算法的实现。 |
| 王佳睿 | 负责深度学习模型的开发、训练与部署，实现环境语义理解。 |

三、立项背景和依据（包括研究目的、意义、国内外研究现状分析及评价等）

研究目的： 开发一套适用于复杂工业环境的轮足机器人系统，突破传统机器人依赖预设信标导航的局限，融合动态视觉 SLAM、深度学习语义感知等技术，让机器人具备未知动态环境下的高精度定位、地图构建、实时避障及多地形通行能力，实现大型厂房、建筑工地的自主巡检与物资搬运。 研究意义： 1.技术层面：解决传统机器人在动态 、复杂工业环境中导航、避障能力不足的痛点，融合多学科技术（自动化、机械、计算机）提升轮足机器人的自主智能水平； 2.应用层面：能替代人工完成工业场景中高危、重复的巡检 、搬运任务，提升生产效率、降低安全风险，适配大型厂房、工地等实际工业需求。 国内外研究现状及分析： 近年来，随着智能机器人技术的快速发展，国内外学者在巡检机器人、自动导引车（AGV）及物资搬运小车的路径规划与避障控制领域取得了显著成果，其核心研究方向集中在算法优化、硬件集成及多技术融合等方面。 在巡检机器人领域，解婧陶（2025）针对复杂环境下机器人因变负载特性导致的路径规划问题，提出了一种基于STM32单片机的自动避障控制方法。该方法通过结合A*算法全局路径规划和PID动态调控，有效解决了局部最优和运动稳定性问题，实验表明其能显著提升路径效率和关节转矩性能[2]。这一研究为嵌入式系统在动态环境中的应用提供了实践参考，但未涉及多传感器融合下的实时性优化问题。 AGV的路径规划方面，赵倩等（2025）通过改进A算法与动态窗口法（DWA）的融合，解决了传统A算法冗余节点多、路径不平滑的缺陷。其创新点在于引入自适应评价函数和Floyd双向平滑优化，既减少了转向次数，又通过DWA实现了动态避障[3]。该方法的全局-局部协同规划思路代表了当前AGV研究的趋势，但算法在超大规模环境中的计算效率仍有提升空间。 物资搬运小车的智能化设计则以硬件集成为特色。葛金梅等（2024）基于STM32开发了融合OpenMV视觉识别、超声波避障及机械臂控制的搬运系统，突出了APP远程交互与麦克纳姆轮全向移动的灵活性[4]。此类研究体现了物联网技术在物流自动化中的渗透，但多模态传感器的协同精度与抗干扰能力仍需进一步验证。 现状分析与趋势预测： 当前国内研究呈现以下特点： 算法层面：传统路径规划算法（如A*）通过启发式改进（如自适应函数）和混合策略（A*+DWA、A*+PID）得到优化，但实时性与复杂环境适应性仍是瓶颈。 硬件层面：STM32等嵌入式平台因成本低、扩展性强被广泛应用，但算力限制导致高阶算法（如深度学习）部署困难。 应用场景：从单一避障向多任务协同延伸，凸显了机电一体化设计的必要性。 未来研究方向与本项目高度契合： 导航技术革新：摒弃传统预设信标依赖，采用动态视觉 SLAM 技术，解决了环境变化、动态障碍物干扰下的定位与地图构建难题。 多能力融合升级：结合深度学习语义感知 + 轮足机器人平台，同时实现高精度自主定位、动态障碍实时规避、多地形通过等复合功能。 复杂场景适配优化：针对大型厂房、建筑工地等复杂工业环境，设计 “静态地图 + 动态感知” 的双重方案，兼顾静态定位稳定性与动态环境适应性。

四、主要研究内容和目标（包括研究方案和技术路线）

研究目标： 研制一台轮足机器人样机，在模拟工业环境中实现动态避障、自主越障，并完成物资运送与巡检演示。 总体技术路线： 本项目遵循 “感知-决策-行动” 的机器人系统架构，以 ROS 2 为软件框架，以 Kimera 和 深度学习模型 为算法核心，通过模块化设计，分阶段实现轮足机器人在复杂工业环境下的智能感知与自主作业。 研究方案： 1. SLAM定位与建图模块 核心功能：提供机器人的厘米级实时位姿，并构建环境的全局一致性3D地图。 技术方案：采用 Kimera 作为核心框架。Kimera-VIO：进行视觉-惯性紧耦合里程计计算，提供高频、平滑的位姿估计。Kimera-Semantics：实时构建带语义标签的3D网格地图，为后续的地形识别和导航提供丰富信息。 主要工具/平台：框架：ROS 2, Kimer；传感器：双目相机，IMU 2. 动态SLAM与动态物体识别避障模块 核心功能：识别环境中的动态物体（如行人），并将其从地图中滤除，同时实现实时避障。 技术方案： 动态识别：使用 YOLOv8（或 SegFormer）模型对图像进行实时实例分割，精准识别“人”、“车辆”等动态物体。 动态过滤：将识别结果反馈给SLAM前端，剔除动态物体上的特征点，防止其污染地图和干扰定位。 实时避障：将动态物体的3D包围框实时发布到ROS的代价地图上，作为临时障碍物，使局部规划器能够实时规避。 主要工具/平台：算法模型：YOLOv8, SegFormer；开发框架：PyTorch, OpenCV, ROS 2；传感器：RGB-D相机（提供深度信息） 3. 地形识别与运动形态决策模块 核心功能：分析地形可通过性（平地、台阶、斜坡），并决策机器人的运动形态（轮式/足式）。 技术方案： 地形分析器：基于 Kimera-Semantics 生成的3D语义网格，计算局部区域的坡度、粗糙度、高度差等几何特征，并结合语义标签（如“地板”、“草地”、“台阶”），通过一个规则引擎综合判断地形可通过性。 运动决策：根据地形分析结果，向底层控制器发送指令。例如，识别为“平坦”则维持轮式高速运动，识别为“台阶”则切换为足式步态进行跨越 主要工具/平台： 基础数据：Kimera-Semantics 输出的3D网格 开发工具：C++/Python, PCL (Point Cloud Library) 执行器：轮足机器人底层控制 4. 导航与搬运功能集成模块 核心功能：实现点对点的自主导航，并集成巡检与搬运两种作业模式。 技术方案： 导航栈：采用 ROS 2 Navigation2 框架作为基础 增强型全局规划：在A*或Dijkstra算法中，融入地形信息，优先选择“可通过性高”的路径 增强型局部规划：在TEB或DWA算法中，同时处理动态障碍物代价地图和地形代价地图，生成安全、平滑的局部轨迹。 功能集成：开发一个顶层状态机，负责调度“巡检”（沿预设路径巡航、识别设备）和“搬运”（接收任务、导航至目标点、模拟抓取/投放）两种模式的逻辑。 主要工具/平台：框架：ROS 2 Navigation2；开发：ROS 2, C++ 5.开发与验证平台汇总： 软件：Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble + Gazebo（仿真） + Docker（环境隔离） 硬件：轮足机器人平台 + NVIDIA Jetson Orin NX（嵌入式AI计算机） + RGB-D相机 + IMU + 激光雷达（可选，用于增强鲁棒性）

五、研究基础（对项目的参与动机、已有知识储备、相关研究和训练基础）

本项目团队成员具备扎实的专业基础、强烈的科研兴趣和初步的工程实践能力，为项目的顺利实施提供了坚实的人才保障。 1. 参与动机： 我们团队成员对机器人技术抱有极大的热情。在了解到轮足机器人在复杂工业场景中的应用瓶颈后，我们希望通过本项目，真正打造出一个能理解环境、能自主行动的智能机器人系统，为解决实际工业需求贡献自己的一份力量，同时在此过程中极大提升自身的科研创新能力与工程实践水平。 2. 已有知识储备： 理论基础：团队成员已系统学习过《C/C++程序设计》、《Python程序设计》、《数据结构》、《线性代数》、《概率论》、《理论力学》等核心课程，具备了项目所需的数学与编程基础。 专业基础：通过《计算机视觉》、《机器人学导论》等课程，掌握了视觉SLAM、机器人运动学与路径规划的基本原理。部分成员通过自学和选修课程，对深度学习和ROS（机器人操作系统） 有了初步的理解。 技术技能：团队成员掌握了 Git 版本控制工具，并具备使用 OpenCV、PyTorch 等主流开源库进行基础开发的能力。 3. 相关研究和训练基础： SRTP项目经验：团队成员曾作为核心成员参与校级SRTP（大学生科研训练计划）项目。在该项目中，我们不仅完成了从选题、方案设计到系统实现的全流程科研训练，更熟练掌握了Git进行团队协作开发，并系统实践了软件工程管理方法，具备了规范开展科研项目的能力。 机器人竞赛实践：部分成员曾参加校级/省级机器人相关训练赛。通过比赛，我们积累了宝贵的嵌入式系统开发与调试经验，熟悉了单片机、电机驱动与传感器数据采集等硬件相关知识，锻炼了解决实际工程问题的能力。

六、研究计划和进度

2025.12-2026.2准备与设计阶段： 1. 文献查询：深入研读动态SLAM、地形感知、路径规划等领域前沿论文。 2. 方案设计：确定技术路线，完成系统总体方案设计与模块划分。 3. 仿真环境搭建：模拟工业场景的搭建。 预期结果： 1.形成文献综述报告。 2. 完成项目技术方案设计书。 3. 可运行的仿真环境。 2026.03-2026.05算法开发与仿真验证阶段 1. 实验研究/研制开发：开发多传感器融合SLAM模块，训练深度学习感知模型， 开发自适应路径规划算法。 2. 数据处理：在仿真环境中进行测试，采集数据，分析各模块性能。 预期结果： 1.在仿真中实现动态环境下的稳定定位与建图。 2.在仿真中实现智能避障与初步的地形自适应导航。 2026.06-2026.08系统集成与真机调试阶段 1. 研制开发：将算法部署至真实轮足机器人平台。 2. 实验研究：进行真机调试，解决实物平台上的问题。 3. 数据处理：在真实场景中测试，迭代优化算法。 预期结果： 1.完成软硬件系统集成。 2.真机能够复现仿真环境中的核心功能。 2026.09-2026.11系统测试与成果固化阶段 1. 实验研究/数据处理：进行完整的系统测试，量化评估指标。 2. 撰写论文或研究报告：开始撰写项目结题报告和技术报告。 预期结果： 1. 完整的系统测试报告。 2. 结题报告初稿。

七、项目研究支撑条件（项目所依托的实验室、课题组等各类单位能提供的直接支持项目开展的软硬件设施和其他校内外资源）

本项目依托 重庆大学交叉创新中心机器人实验室具身智能团队，该团队在机器人感知、决策与控制方面拥有深厚的研究基础和丰富的工程实践经验，能为项目的顺利实施提供全方位、高水平的软硬件支持与学术指导。 1. 先进的硬件平台与实验环境： 机器人平台：实验室可提供项目所需的轮足式机器人原型平台作为核心实验载体，其具备的轮式与足式混合运动能力是本项目研究的基础。 计算与传感设备：实验室配备有NVIDIA Jetson系列嵌入式AI计算平台、Intel RealSense D435i/L515深度相机、Livox/Mid-360激光雷达、高精度IMU等先进传感器，完全满足项目对高性能计算与多模态感知的需求。 实验场地：实验室拥有充足的室内实验空间，并可便捷地利用建筑内的楼梯、斜坡及公共区域构建高仿真的“复杂工业环境”测试场，为算法验证提供便利条件。 2. 成熟的软件工具链与技术支持： 实验室的服务器与工作站可部署完备的 Ubuntu Linux、ROS 2、Docker 等开发环境，并配置了 Gazebo 高保真仿真工具，支持项目进行前期的快速算法原型验证与安全测试。 团队在 SLAM（特别是Kimera、VINS等算法）、深度学习（PyTorch, TensorFlow）、机器人运动规划（Navigation2） 等核心技术领域拥有丰富的代码积累与开发经验，可为项目提供直接的技术参考与解决方案支持。 3. 强大的导师团队与学术指导： 本项目由孙园喜老师作为主要指导老师，在机器人机构设计、人机交互与控制理论方面的专长，能为轮足机器人的本体控制和系统集成提供关键指导。 同时，团队内还拥有精通计算机视觉与深度学习的教师与博士生，能为项目的动态SLAM、环境感知等算法核心模块提供跨学科的、专业的技术辅导与答疑。

八、预期提供的成果及形式（包括项目组论文、专利、著作、竞赛获奖、实物装置（需提供演示DV）等）

本项目承诺提交的成果形式多样，旨在全面展示项目价值，并形成可验证、可复用的知识产权。 - 实物装置与演示视频： 轮足机器人原理样机1台：集成所有软硬件模块，可稳定运行。 系统功能演示DV 1份：高清展示机器人在模拟工业场景下完成动态避障、自主越障、物资运送、定点巡检等核心功能的全过程。 - 学术论文与研究报告： 形成《项目结题技术报告》1份。 基于项目研究成果，撰写并力争投稿学术论文1篇（目标为国内核心会议或期刊）。

九、项目经费概算

1.设备购置费（4,500元）：用于购买实验必需的关键传感器与硬件。 例如：激光雷达（如Livox Mid-360）：约 3,000元，用于增强SLAM鲁棒性。 高容量电池、备用电机、数据线材、接插件等：约 1,500元。 2.材料及加工费（2000元）：用于机器人结构改造与功能实现。 3D打印与激光切割：定制机器人上层结构、传感器支架、货物托盘等，约 1,500元。 五金件、螺丝、导线等耗材：约 500元。 3.测试化验加工费（1000元）：用于项目测试验证环节。 PCB电路板打样：用于集成传感器或电源管理，约 500元。 外出进行实地测试的交通费：约 500元。 4.资料、印刷、知识产权费（1500元）：用于知识产出与成果保护。 软件著作权申请费：官方费用及代理服务费，约 1,200元。 购买技术书籍、打印资料、报告装订等：约 300元。 5. 其他费用：用于项目相关的弹性与支撑性开支。 云服务器租赁费：用于训练深度学习模型，约 500元。 小额元器件应急采购、网络通讯模块等：约 500元。 合计：10000元

十、评审、审批意见

指导教师意见： 指导教师签字： 年 月 日

学院推荐意见： 主管院长签字： （公 章） 年 月 日

学校意见： (公 章) 年 月 日